Информирование населения о результатах использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив Президента Российской Федерации в 2022 году

| 1. Адресная программа: «Выполнение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений учреждений здравоохранения, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, на 2022 год». Целевая статья: 015N953651 «Расходы на проведение капитального ремонта в рамках реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» Официальный сайт СПб ГБУЗ «ДГП №73»: https://dgp73.spb.ru/inaya-informatsiya/programma-modernizatsii/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по программе | НМЦК, руб. | Способ размещения | Дата публикации извещения | Дата проведения аукциона | Сумма по Контракту | Подрядчик | № Контракта, дата закл. | Сроки начала выполнения работ по Контракту | Сроки окончания выпол-нения работ по Контракту |
| 1 | Выполнение ремонтных работ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга по адресам: ул. Пинегина, д.10; ул.Караваевская, д.30 | 35 596 743,60 | ОК | 17.06.2022 | 07.07.2022 |  |  |  | в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ. | не позднее «15» декабря 2022 года. |
| 2 | Выполнение ремонтных работ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга по адресам: ул.Караваевская, д.30; ул. Пинегина, д.10 | 27 880 070,80 | ОК | 17.06.2022 | 07.07.2022 |  |  |  | в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ. | не позднее «15» декабря 2022 года. |

| 2. Адресная программа: «Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2022 год». Целевая статья: 015N953652 «Расходы на приобретение оборудования в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения»: Официальный сайт СПб ГБУЗ «ДГП №73»: https://dgp73.spb.ru/inaya-informatsiya/programma-modernizatsii/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (медицинского изделия) | НМЦК, руб. | Способ размещения | Дата публикации извещения | Дата проведения аукциона | Сумма по Контракту | Поставщик | № Контракта, дата закл. | Планируемый срок поставки оборудования |
| 1 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2 159 500,00 | ЭА | 15.06.2022 | 23.06.2022 |  |  |  | Оборудование поставляется по заявке Заказчика, в течение 120 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. |
| 2 | Электроэнцефалограф | 553 363,33 | ЭА | 06.05.2022 | 16.05.2022 | 553 363,33 | Индивидуальный предприниматель Девкин Александр Александрович | №0372200046422000044-01 от 27.05.2022 | Оборудование поставляется по заявке Заказчика, в течение 90 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика |
| 3 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 600 000,00 | ЭА | 26.04.2022 | 05.05.2022 | 600 000,00 | ООО «МедТехника» | № 0372200046422000041-01 от 16.05.2022 | Оборудование поставляется по заявке Заказчика, в течение 90 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. |
| 4 | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 380 000,00 | ЭА | 26.04.2022 | 05.05.2022 | 380 000,00 | ООО «МедТехника» | № 0372200046422000040-01 от 16.05.2022 | Оборудование поставляется по заявке Заказчика, в течение 90 календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. |
| 5 | Стерилизатор для инструментов | 2 043 400,00 | ЭА | 26.04.2022 | 04.05.2022 | 990 804,61 | ИП Добычин В.В. | № 0172200004722000082-01 от 16.05.2022 | В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня направления заявки Заказчиком |